TrAIner

Autoridade de Licenciamento e Modelo Comercial — Síntese Executiva

Período: 2026-08-04 a 2026-08-05  ·  Documento técnico completo: docs/LICENSING_AUTHORITY_AND_COMMERCIAL_MODEL_PLAN.md

# 1. O problema, em uma frase

Não existia uma autoridade única capaz de responder "a que este utilizador tem direito?" — existiam três implementações parciais e divergentes, e nenhuma delas era a que decidia de facto. Cada incidente de licenciamento dos últimos 60 dias (limites mal configurados, filtros sem validação, uma regressão de plano em produção) tinha esta mesma causa, não quatro causas diferentes.

O efeito prático: limites que irritavam quem pagava (aluno FREE bloqueado por regras já superadas) e não continham quem não pagava (o mesmo limite, contornável a partir do próprio dispositivo do cliente).

# 2. O que foi feito — 7 fases, todas concluídas

| Fase | Objectivo | Estado |
| --- | --- | --- |
| 0 | Prova de conceito do módulo de autoridade partilhado | Concluída |
| 1 | Núcleo único de direitos (fonte da verdade) | Concluída |
| 2 | Autoridade real no servidor para os 3 gates de IA | Concluída |
| 3 | Cobertura de dados + guarda anti-regressão automática | Concluída |
| 4 | Direito autónomo vs. patrocinado pelo treinador | Concluída* |
| 4.1 | Check-in e métricas: o que o vínculo cobre | Concluída |
| 5 | Carga real a influenciar a geração; fim do gate por categoria | Concluída |
| 6 | Faixas PRO 5/15/30; higiene de promessas | Concluída |
| 7 | Higiene documental + este documento | Concluída |

* Fase 4: a correcção está em produção e testada; falta apenas observar ao vivo o cenário exacto de um aluno com múltiplos planos prescritos em simultâneo — não foi possível reproduzir esse cenário com os dados de teste disponíveis nesta janela. Verificação adiada, não pendência de código.

# 3. Decisões comerciais tomadas

- Direito patrocinado pelo treinador (Fase 4): um aluno com treinador activo passa a ter execução completa de planos, check-in completo e métricas operacionais cobertas pelo vínculo — nunca a geração autónoma por IA nem a voz (custo real de IA), que continuam a depender do plano do próprio aluno.

- Modelo de carga (Fase 5): o diferencial do AI PERFORMANCE deixa de ser "quais exercícios o aluno vê" e passa a ser o modelo real de gestão de carga (ATL/CTL/TSB) — que já existia no dashboard e agora também orienta a geração.

- ELITE mantido sem alteração de nome, preço ou estrutura — o roadmap de marketplace/white-label continua correctamente rotulado "Em breve", não removido.

- PRO reestruturado (Fase 6): o degrau único de 50 alunos foi avaliado e substituído por três faixas — 5 / 15 / 30 — após decisão explícita de retirar um quarto degrau de 50 clientes por não representar o cliente principal do TrAIner, fortalecendo o ELITE como o próximo passo natural.

# 4. Modelo comercial actual

## Planos de Aluno

| Plano | Preço/mês | Proposta de valor | Limites principais |
| --- | --- | --- | --- |
| FREE | €0 | Treino orientado por IA, sem custo — porta de entrada. | 1 sessão/semana · 6 exercícios · sem métricas avançadas |
| AI FITNESS | €9,99 | Planos gerados e recalibrados todos os dias pela IA. | 7 sessões/semana · sem limite de exercícios |
| AI PERFORMANCE | €24,99 | Modelo de carga real (ATL/CTL/TSB) já influencia a geração — não é só relatório. | Sem limites · scores preditivos completos |

## Planos de Treinador

| Plano | Preço/mês | Alunos | Proposta | Anual |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TRIAL | €0 · 21 dias | 3 | Experiência PRO completa, sem custo, por tempo limitado. | — |
| PRO | €29 / €49 / €69 | 5 / 15 / 30 | Uma única oferta com 3 faixas seleccionáveis — substitui o antigo degrau único de 50. | 10×mensal = 12 meses |
| ELITE | €99 | Ilimitado | Tudo do PRO + white-label e marketplace (roadmap, rotulado "Em breve"). | Inalterado (a decidir) |

Desconto anual (2 meses grátis, equivalente a pagar 10 mensalidades por 12 meses de acesso): aplica-se às 3 faixas PRO, exclusivamente em contratação anual antecipada, não acumulável com outras promoções. O desconto anual do ELITE mantém-se como estava — ainda não foi revisto.

# 5. Em aberto

- Verificação ao vivo do cenário multi-plano da Fase 4 (ver nota da tabela de fases).

- Ligação real ao Stripe (stripe_price_id) — adiada por decisão: a escolha entre Stripe e Polar como sistema de cobrança ainda não foi feita.

- Desconto anual do ELITE — a decidir após validação de custos reais de utilização.

- Franquia de IA do treinador (Fase 4.2) — bloqueada por medição: precisa de pelo menos 2 semanas de dados reais de custo por chamada antes de qualquer valor ser fixado.

# 6. Como isto foi verificado

Cada fase foi implementada, coberta por testes automáticos (268 a 301 testes, consoante a fase, sempre 100% a passar), e testada ao vivo no ambiente publicado — com o project lead a autenticar-se pessoalmente em contas de teste reais, nunca com credenciais introduzidas por IA. Onde a verificação ao vivo não foi possível (dado de teste indisponível), isso está documentado como tal, não apresentado como concluído.